*Ўзбекистон Республикаси*

*Фанлар академияси президентининг*

*2024 йил \_\_\_\_февралдаги*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_-сон буйруғига 20-илова*

**Давлат бюджети, шунингдек, халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган лойиҳалар,
шу жумладан истиқболли инвестиция ва инфратузилма лойиҳалари бўйича уларнинг асосий техник кўрсаткичлари ва бошқа лойиҳа ҳужжатлари тўғрисидаги**

**МАЪЛУМОТЛАР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Лойиҳанинг номи**  | **Лойиҳалар сони** | **Шартнома бўйича объект қиймати** (млн.сўм) | **Пудрат ташкилоти номи** | **Фойдаланишга топшириш муддати** | **Бажарилган қурилиш – монтаж ишлари** | **Молиялаштириш** | **Молиялаштириш манбаи** |
| **Суммаси***(млн. сўмда)* | **Фоизи** | **Суммаси***(млн. сўмда)* | **Фоизи** | **Бюджет** | **Халқаро молия институт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ***(Ҳисобот йилининг маълумотлар эълон қилинаётган чораги)*** |
| 1 | Genetika va oʻsimliklar eksperimental biologiyasi instituti binosini mukammal taʼmirlash | 1 |  | TENDER | 2025 |  |  |  |  | budjet |  |
| 2 | Toshkent viloyati Parkent tumanidagi Materialshunoslik institutining Katta quyosh qurilmasi obyektini mukammal taʼmirlash, optik, mexanik va avtomatik boshqaruv tizimlarini modernizatsiyalash (jihozlash ishlari bilan) | 1 | 14 612, 436(2025y gа – **1817,5**) | "G'IJDUVON TEXSTROY PROGRESS PLYUS" MCHJ | 2024-2025 | 334,699 | 18 | 334,699 | 18 | budjet |  |
| 3 | M.T.Oʻrozboyev nomidagi Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti uchun laboratoriya va tajriba-sinov binolarini qurish va jihozlash | 1 | (2025y gа – **9811,9**) | "VIRA-UNISTROY" MCHJ |  2024-2025 | 3636,633 | 37 | 4100,229 | 42 | budjet |  |
| 4 | Toshkent shahridagi Oʻsimlik moddalari kimyosi ilmiy-tekshirish instituti laboratoriya binosini rekonstruksiya qilish (1-bosqich) | 1 |  | TENDER | 2025 |  |  |  |  | budjet |  |
| 5 | Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti texnologik binosini mukammal taʼmirlash | 1 |  | TENDER | 2025 |  |  |  |  | budjet |  |
| **Маълумотлар эълон қилинаётган давр бўйича жами:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ҳисобот йилининг ўтган даври бўйича жами:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Изоҳ:**

**1.**Маълумотлар ҳар бир лойиҳа асосида шакллантирилиб *(1,2,3 ва 4-чораклар қўшилганда жадвалнинг* ***“Ҳисобот йилининг ўтган даври бўйича жами”*** *сатрида 3,4,7,9,11 ва 12-устунларнинг кўрсаткичлари молия йили давомида ўсиб борувчи тартибида киритилади)*, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, масъул вазирлик ва идораларнинг (лойиҳа ташаббускорлари) расмий веб-сайтидаги алоҳида саҳифасида жойлаштирилади;

**2.**Маълумотлар ҳар бир лойиҳа кесимида, ҳар олти ой якунидан кейинги ойнинг ўн бешинчи санаси **қадар** белгиланганахборот ресурсида жойлаштириб борилиши лозим.